СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРИРЕЧЕНСКОГО  сельского поселения

РузаевскОГО муниципальнОГО районА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

02.02.2026 года                                                                            №61/243

п.Левженский

Об утверждении Плана дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района на период 2026 г.

В соответствии Федерального закона от 20 марта 2025 года N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти",

Совет депутатов Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики МордовияРЕШИЛ:

1. Утвердить План дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района на период 2026 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района на странице Приреченского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Приреченского

сельского поселения                                                                      Г.Ф.Шуюпова

Утвержден

решением Совета депутатов

Приреченского сельского поселения

Рузаевского муниципального района РМ

от 02.02. 2026 года   № 61/243

План

дорожных работ на территории Приреченского сельского поселения на 2026 год (п.Левженский)

| № п/п | Наименование объекта | Наличие ПСД, экспертиза | Протяженность, км |  | Сметная стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  | Дата начала - окончания работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РБ | МБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Средства дорожного фонда Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района (акцизы, субсидии и иные поступления в соответствии с Положением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация ПСД по текущему ремонту ул. Дачная | имеется |  | 1,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | плановый период 2026 г. |
| 2 | Актуализация ПСД по текущему ремонту ул. Полевая | имеется |  | 1,2 | 70,0 |  | 70,0 |  | плановый период 2026 г. |
| 3 | Разработка ПСД по текущему ремонту дороги ул. Школьная | отсутствует |  | 1,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | плановый период 2026 г. |
| 4 | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимнее время | не требуется |  | 13,1 | 489,3 | - | 489,3 |  | плановый период 2026 г. |
| 5 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летнее время | не требуется |  | 13,1 | 120,0 | - | 120,0 |  | плановый период 2026 г. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 819,3 |  | 819,3 |  |  |